BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

NỀN TẢNG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP QTS

QTS ENTERPRISE PLATFORM

Tài liệu thiết kế chi tiết, kiến trúc kỹ thuật, phương án vận hành và an toàn thông tin

Phiên bản: 1.0 | Ngày lập: 27/09/2026

HÀ NỘI, 2026

# THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế chi tiết nền tảng vận hành doanh nghiệp QTS |
| Phạm vi | QTS Landing/Client, QTS Portal, QTS Identity, QTS HRM, Spring Boot microservices, Ory Kratos/Hydra, PostgreSQL, Redis, Docker/Caddy |
| Nguồn tham khảo cấu trúc | Tài liệu mẫu Thiet ke chi tiet.docx do người dùng cung cấp; chỉ dùng làm tham khảo bố cục và mức độ chi tiết |
| Nguồn nội dung QTS | ARCHITECTURE.md, docs/specs/README.md, infra/ory/README.md, docs/production-governance, mã nguồn hiện tại |
| Nguyên tắc | Không sao chép kiến trúc/domain của tài liệu mẫu; mọi quyết định chưa được phê duyệt được ghi Architecture Decision Required |

| Phiên bản | Ngày | Người/nhóm thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/09/2026 | QTS Project Team | Khởi tạo tài liệu thiết kế chi tiết QTS theo bố cục báo cáo kinh tế - kỹ thuật |

# MỤC LỤC

Mục lục sẽ được cập nhật khi mở trong Microsoft Word: chọn Update Field.

# THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Diễn giải |
| --- | --- |
| QTS | Hệ sinh thái nền tảng vận hành doanh nghiệp gồm website, portal, identity, HRM và các microservice nội bộ. |
| SSO | Single Sign-On, đăng nhập một lần cho nhiều ứng dụng trong cùng hệ sinh thái. |
| OIDC | OpenID Connect, lớp định danh trên OAuth2. |
| Ory Kratos | Lớp quản lý định danh, mật khẩu, phiên trình duyệt, recovery, verification, TOTP/MFA. |
| Ory Hydra | OAuth2/OIDC Authorization Server phát hành authorization code, access token, ID token, refresh token. |
| PKCE | Proof Key for Code Exchange, cơ chế bảo vệ Authorization Code Flow cho browser client. |
| JWT | JSON Web Token, định dạng token ký số dùng cho truy cập API. |
| RBAC/ABAC | Phân quyền theo vai trò và thuộc tính như tenant, data scope, ứng dụng được cấp. |
| SLO/SLA | Mục tiêu/chỉ tiêu cam kết mức dịch vụ. |
| RPO/RTO | Mục tiêu mất dữ liệu tối đa và thời gian khôi phục tối đa sau sự cố. |
| UAT/OAT | Kiểm thử chấp nhận người dùng và kiểm thử chấp nhận vận hành. |

# PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

## I.1. Căn cứ xây dựng tài liệu

Tài liệu này mô tả mục tiêu, phạm vi, kiến trúc, thiết kế chi tiết, phương án triển khai, vận hành, an toàn thông tin và tiêu chí nghiệm thu của nền tảng QTS. Tài liệu không thay thế quyết định phê duyệt sản xuất; nội dung cần chủ sở hữu hệ thống, đội bảo mật hoặc ban điều hành phê duyệt được đánh dấu Architecture Decision Required.

## I.2. Tên dự án

Nền tảng vận hành doanh nghiệp QTS - QTS Enterprise Platform.

## I.3. Nhóm dự án

Dự án phần mềm nền tảng doanh nghiệp, triển khai theo kiến trúc microservices, Identity Platform tập trung, frontend tách ownership, có yêu cầu production-readiness và an toàn thông tin.

## I.4. Địa điểm và môi trường triển khai

Môi trường phát triển đặt tại repository D:\Projects\qtsss. Production dùng Docker Compose, Caddy, PostgreSQL, Redis và public domains qtsgroup.vn, portal.qtsgroup.vn, sso.qtsgroup.vn, hrm.qtsgroup.vn, api.qtsgroup.vn.

# PHẦN II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

## II.1. Hiện trạng

QTS đã chuyển trọng tâm backend sang Spring Boot microservices. Identity Platform chuyển sang Ory Kratos/Hydra. Frontend được tách theo ownership. Việc chuẩn hóa tài liệu thiết kế chi tiết là cần thiết để giảm rủi ro tích hợp, bảo mật, vận hành và bàn giao.

## II.2. Tồn tại nếu không chuẩn hóa

Dễ lẫn trách nhiệm giữa Identity UI, Hydra/Kratos và ứng dụng nghiệp vụ; dễ phát sinh lỗi CORS, redirect URI, client registration, token validation hoặc session restore; thiếu ma trận truy vết yêu cầu và thiếu owner/security decision.

## II.3. Sự cần thiết

QTS cần được chuẩn hóa thành nền tảng doanh nghiệp có Identity Gateway tập trung, khả năng mở rộng nhiều ứng dụng, bảo mật least privilege, triển khai có kiểm soát và tài liệu bàn giao đủ cho CTO, Security, UX, Frontend, Backend và DevOps.

# PHẦN III. SỰ PHÙ HỢP VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN TRÚC QTS

## III.1. Chuyển đổi số doanh nghiệp

QTS định hướng xây dựng hệ sinh thái phần mềm nội bộ thống nhất thay vì các ứng dụng rời rạc. Nền tảng hỗ trợ quản trị người dùng, phân quyền, dữ liệu nhân sự, vận hành quy trình, thông báo, báo cáo và mở rộng ERP/CRM/Workflow/Document/Dashboard.

## III.2. Kiến trúc microservices

Mỗi service sở hữu domain riêng: lead, event, attendance, identity admin, identity bridge, HRM. API được bảo vệ bằng Spring Security Resource Server và token do Hydra phát hành.

## III.3. An toàn thông tin

QTS áp dụng HTTPS-only public origins, CSP, no-store, private Ory admin listeners, JWT validation, PKCE, CSRF ở flow phù hợp, audit log, backup/restore và kiểm soát secret. Cấp độ ATTT, retention và MFA bắt buộc cần owner phê duyệt.

# PHẦN IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHẠM VI VÀ KẾT QUẢ ĐẦU RA

## IV.1. Mục tiêu

Xây dựng nền tảng QTS thống nhất, cung cấp Identity Gateway chung, bảo đảm ứng dụng dùng OIDC/PKCE, tách rõ domain service, database migration, API contract và route ownership.

## IV.2. Nhiệm vụ

Hoàn thiện Identity Platform, Portal, HRM, backend services, hạ tầng deploy và governance pack gồm RTM, owner, MFA policy, SLO/RPO/RTO, audit retention, test plan, incident response.

## IV.3. Kết quả đầu ra

Bộ mã nguồn production, cấu hình Ory/Caddy/Docker, API contract, migration Flyway, tài liệu governance, test plan, operation handbook và release acceptance checklist.

# PHẦN V. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

## V.1. Điều kiện kỹ thuật

QTS triển khai trên máy chủ Linux/VPS hoặc hạ tầng tương đương, yêu cầu Docker, Caddy, TLS public domain, PostgreSQL, Redis và tài nguyên đủ cho Spring/Ory/frontend/database.

## V.2. Địa điểm triển khai

Public domains được định tuyến qua Caddy. Admin ports của Ory và database không được public Internet. Với VPS tài nguyên thấp, build tuần tự, tránh build song song và theo dõi OOM.

# PHẦN VI. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG

## VI.1. Nguyên tắc

Security > Convenience; Consistency > Creativity; Enterprise Architecture > Visual Effect; ownership rõ giữa frontend, backend service, Ory và gateway.

## VI.2. Quản lý tài khoản

Tài khoản và mật khẩu thuộc Ory Kratos. OAuth2/OIDC client, authorization code, token thuộc Ory Hydra. QTS Identity Admin quản lý membership, role, permission, app assignment, enrollment và audit.

## VI.3. Phân quyền

Protected API validate token, tenant, app assignment, role, permission và data scope. HRM/Portal không lưu mật khẩu và không truyền mật khẩu giữa ứng dụng.

# PHẦN VII. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## VII.1. Đánh giá

Dự án là phần mềm, không phát sinh xây dựng công trình. Tác động chính là tiêu thụ điện năng máy chủ và thiết bị mạng.

## VII.2. Giải pháp

Tối ưu container, tắt service không dùng, backup retention hợp lý, monitoring tài nguyên và lựa chọn hạ tầng có hiệu suất tốt.

# PHẦN VIII. PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ

## VIII.1. Kết luận áp dụng

Không áp dụng. QTS là dự án phần mềm và hạ tầng số, không yêu cầu giải phóng mặt bằng hoặc tái định cư.

# PHẦN IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

## IX.1. Nguyên tắc

Triển khai theo các giai đoạn: chuẩn hóa kiến trúc, hoàn thiện Identity/SSO, hoàn thiện HRM/Portal/API, production gate, UAT/OAT và bàn giao.

## IX.2. Mốc chính

Chỉ reload Caddy và công bố public sau khi build, health, SSO smoke, protected API, CORS, backup/restore và rollback plan đạt yêu cầu.

# PHẦN X. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN

## X.1. Cơ sở xác định

Giá trị tài chính cụ thể chưa có trong repository và chưa được phê duyệt. Cấu trúc dự toán gồm phát triển phần mềm, hạ tầng, bảo mật, kiểm thử, đào tạo và vận hành.

# PHẦN XI. CHI PHÍ VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

## XI.1. Chi phí vận hành

Bao gồm máy chủ, database, backup storage, monitoring, security review, dependency update, support người dùng và incident response.

# PHẦN XII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

## XII.1. Mô hình trách nhiệm

Product owner xác nhận yêu cầu/UAT; Security owner phê duyệt ATTT/MFA/data classification; Engineering owner chịu trách nhiệm kiến trúc/code; Operations owner chịu trách nhiệm deploy/backup/incident; Release manager quản lý Go/No-Go.

# PHẦN XIII. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

## XIII.1. Hiệu quả

QTS tập trung định danh, phân quyền, ứng dụng và dữ liệu vận hành; giảm rủi ro password riêng lẻ; chuẩn hóa OIDC/PKCE/JWT; mở rộng được thêm ERP/CRM/Workflow/Document/Dashboard.

# PHẦN XIV. THIẾT KẾ CHI TIẾT

## XIV.1. Mô tả yêu cầu của dự án

| Mã yêu cầu | Nhóm | Yêu cầu | Ưu tiên | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-ID-01 | Identity | Người dùng đăng nhập qua QTS Identity, không đăng nhập riêng từng ứng dụng. | P0 | Implemented/Need smoke evidence |
| REQ-ID-02 | Identity | Local login luôn yêu cầu email và mật khẩu; SSO dùng phiên đã tồn tại. | P0 | Implemented |
| REQ-ID-03 | Identity | MFA mặc định tắt cho người dùng thường, bật tùy chọn trong settings; privileged MFA cần Security phê duyệt. | P0 | Architecture Decision Required |
| REQ-PORTAL-01 | Portal | Portal chỉ hiển thị ứng dụng được cấp quyền. | P0 | Implemented/Need UAT |
| REQ-HRM-01 | HRM | HRM truy cập API bằng access token hợp lệ, enforce data scope. | P0 | Implemented/Need UAT |
| REQ-API-01 | API | Protected API trả 401 nếu thiếu token, 403 nếu thiếu quyền, CORS allowlist chính xác. | P0 | Implemented/Need regression |
| REQ-SEC-01 | Security | Không lưu plaintext password trong repo hoặc production secrets file. | P0 | Policy documented |
| REQ-OPS-01 | Ops | Có backup/restore Ory + application DB và kiểm thử restore. | P0 | Evidence pending |

## XIV.2. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

| Lĩnh vực | Tiêu chuẩn/thực hành áp dụng |
| --- | --- |
| Identity/OAuth | OAuth2 Authorization Code Flow with PKCE, OpenID Connect, JWT RS256, JWKS validation. |
| Backend | Java 21, Spring Boot, Spring Security Resource Server, Flyway, Actuator health/readiness. |
| Frontend | React/Next/Vite, TypeScript, accessibility WCAG 2.2, CSP, secure error UX. |
| Database | PostgreSQL, schema migration, backup/restore, data classification, retention. |
| Security | HTTPS-only, HttpOnly cookies where applicable, CSRF protection, no-store, CSP, secret manager, least privilege. |
| Operations | Docker Compose, Caddy, health checks, rollback, incident response, audit retention. |

## XIV.3. Kiến trúc tổng thể

Mô hình logic QTS: User/Browser -> qtsgroup.vn/portal/hrm -> Caddy -> Frontend app -> Hydra authorization -> Identity Bridge -> Kratos session -> Hydra token -> Spring Resource APIs -> PostgreSQL/Redis.

| Thành phần | Runtime owner | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| qtsgroup.vn | frontend-client | Website công khai, landing, consultation form. |
| portal.qtsgroup.vn | frontend-portal/portal | Application launcher sau đăng nhập. |
| sso.qtsgroup.vn | frontend-portal/identity + Ory | Identity UI, Kratos browser flows, Hydra public endpoints. |
| hrm.qtsgroup.vn | frontend-hrm | Ứng dụng HRM dùng OIDC và HRM API. |
| api.qtsgroup.vn | Spring services | Public API gateway theo route allowlist. |

## XIV.4. Phân tích lựa chọn công nghệ

| Phương án | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Backend framework | Spring Boot Java 21 | Phù hợp microservices, Spring Security, actuator, ecosystem enterprise. |
| Identity | Ory Kratos/Hydra | Tách identity management và OAuth/OIDC authorization đúng boundary. |
| Database | PostgreSQL | Ổn định, transactional, hỗ trợ migration và backup tốt. |
| Event/notification | Redis Streams | Nhẹ, phù hợp VPS nhỏ và event nội bộ baseline. |
| Frontend | React/Next/Vite TypeScript | Tách ứng dụng theo ownership, build nhanh, UX enterprise. |
| Reverse proxy | Caddy | TLS tự động, host routing, security headers, CORS tại gateway. |

## XIV.5. Mô hình service và dữ liệu

| Service | Dữ liệu chính | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| lead-service | consultation leads, notification events | Nhận form tư vấn từ landing/client. |
| event-service | durable events, notifications | Phân phối thông báo cho Portal/Admin. |
| attendance-service | attendance device sync/events | Tích hợp chấm công. |
| identity-admin-service | users, memberships, roles, permissions, app assignments, audit | Cấp userinfo/launcher/session/admin API. |
| identity-bridge-service | Hydra challenge decisions | Login/consent/logout bridge. |
| hrm-service | employees, organizations, HRM domain | API HRM protected by Hydra token. |

## XIV.6. Luồng xác thực và phân quyền

| Bước | Tác nhân | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Browser app | Tạo state, nonce, PKCE verifier/challenge và điều hướng tới Hydra authorization endpoint. |
| 2 | Hydra | Tạo login challenge, gọi Identity Bridge qua Identity web origin. |
| 3 | Identity Bridge | Kiểm tra client allowlist, Kratos browser session và membership/app assignment. |
| 4 | Kratos/Identity UI | Nếu chưa có session, render login flow; mật khẩu chỉ xử lý tại Identity. |
| 5 | Hydra | Sau login/consent accept, phát authorization code rồi token set. |
| 6 | Frontend app | Đổi code lấy token, verify ID token/JWKS, gọi userinfo/launcher/API. |
| 7 | Spring service | Validate JWT, tenant/session/app assignment/permission/data scope trước khi trả dữ liệu. |

## XIV.7. Thiết kế API

| Nhóm API | Endpoint đại diện | Yêu cầu bảo mật |
| --- | --- | --- |
| Identity session | GET /api/session, GET /oauth/userinfo | Bearer token, Kratos session validation where applicable. |
| Launcher | GET /api/launcher | Bearer token, active app assignment. |
| Leads | POST /api/v1/leads | Public validation, rate limit, size limit, notification audit. |
| HRM employees | GET /api/v1/employees?pageSize=100 | Bearer token, HRM assignment, data scope. |
| HRM organizations | GET /api/v1/organizations/* | Bearer token, HRM permission. |
| Attendance | GET/POST /api/v1/attendance/* | Bearer token/service token, device policy. |

## XIV.8. Tác nhân sử dụng hệ thống

| STT | Actor | Mô tả | Độ phức tạp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách truy cập website | Gửi yêu cầu tư vấn, đọc nội dung landing. | Trung bình |
| 2 | Nhân viên | Đăng nhập Portal/HRM, xem hồ sơ và ứng dụng được cấp. | Trung bình |
| 3 | Quản lý trực tiếp | Xem đội nhóm, phê duyệt, báo cáo theo phạm vi. | Phức tạp |
| 4 | HR Staff | Quản lý hồ sơ, tổ chức, tuyển dụng, văn bản nhân sự. | Phức tạp |
| 5 | HR Manager | Quản trị nghiệp vụ HRM toàn công ty. | Phức tạp |
| 6 | Super Admin | Quản trị identity, role, app assignment, hệ thống. | Rất phức tạp |
| 7 | DevOps/SRE | Triển khai, backup, restore, monitor, incident. | Rất phức tạp |

## XIV.9. Danh sách yêu cầu người sử dụng

| TT | Yêu cầu của người sử dụng | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng có thể truy cập một URL ứng dụng và được chuyển tới QTS Identity nếu chưa đăng nhập. | P0 |
| 2 | Người dùng đã có phiên SSO hợp lệ có thể vào Portal/HRM không phải nhập lại mật khẩu. | P0 |
| 3 | Tài khoản nội bộ luôn yêu cầu nhập email và mật khẩu mỗi lần đăng nhập theo chính sách hiện tại. | P0 |
| 4 | Người dùng thường có thể bật MFA trong settings khi có nhu cầu; MFA mặc định tắt. | P0 |
| 5 | Super admin và tài khoản đặc quyền cần policy MFA riêng do Security phê duyệt. | P0 |
| 6 | Portal chỉ hiển thị ứng dụng được cấp quyền. | P0 |
| 7 | HRM chỉ hiển thị dữ liệu trong data scope được cấp. | P0 |
| 8 | Thông báo lỗi đăng nhập không tiết lộ email tồn tại hay không. | P0 |
| 9 | Khi phiên hết hạn, UI yêu cầu đăng nhập lại rõ ràng. | P0 |
| 10 | Khi Identity service bảo trì, UI hiển thị correlation ID/timestamp/support info. | P0 |
| 11 | Landing form tạo lead và gửi thông báo tới Portal cho nhân viên/admin có quyền. | P0 |
| 12 | Admin có thể xem audit log của các hoạt động nhạy cảm. | P0 |
| 13 | DevOps có thể chạy health/smoke test trước reload Caddy. | P0 |
| 14 | Hệ thống hỗ trợ backup/restore Ory + application database. | P0 |
| 15 | Ứng dụng không lưu plaintext password ở frontend/backend repository. | P0 |
| 16 | Protected API trả lỗi chuẩn 401/403/5xx, không lộ stack trace cho người dùng. | P0 |
| 17 | Frontend phải responsive desktop/laptop/tablet/mobile. | P1 |
| 18 | UI phải đồng bộ design system giữa Portal, HRM và Identity. | P1 |
| 19 | CORS chỉ allow domain QTS được phê duyệt, không wildcard production. | P1 |
| 20 | API phải có no-store cache cho dữ liệu nhạy cảm. | P1 |
| 21 | Docker container production chạy non-root/read-only khi khả thi. | P1 |
| 22 | Migration database chạy qua Flyway, có rollback/backup trước thay đổi lớn. | P1 |
| 23 | Release chỉ Go khi P0 governance được duyệt hoặc có risk acceptance. | P1 |

## XIV.10. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm tiêu chí | Yêu cầu QTS | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Luồng login/redirect/userinfo/launcher phản hồi đủ nhanh; baseline đo chính thức cần bổ sung. | Evidence pending |
| Sẵn sàng | Public apps có health check, Caddy active, service healthy trước release. | Implemented/Need SLA approval |
| Bảo mật | HTTPS, CSP, PKCE, JWT validation, secret management, CORS allowlist, no-store, least privilege. | Implemented/Need audit evidence |
| Khả dụng dữ liệu | Backup PostgreSQL/Ory, restore drill, RPO/RTO được phê duyệt. | Architecture Decision Required |
| Khả năng mở rộng | Thêm ứng dụng bằng Hydra client, app assignment và route Caddy/API. | Designed |
| Khả năng vận hành | Runbook, incident response, monitoring, logs, support correlation ID. | Draft/Evidence pending |
| Accessibility | WCAG 2.2, keyboard navigation, visible focus, readable contrast. | Need audit evidence |

## XIV.11. Phương án bảo đảm an toàn thông tin

| Lớp kiểm soát | Biện pháp áp dụng |
| --- | --- |
| Xác thực | Ory Kratos quản lý mật khẩu, recovery, verification, browser session; không app nào lưu mật khẩu. |
| Ủy quyền | Ory Hydra phát token; Spring services validate issuer/JWKS/audience/scope/permission/data scope. |
| Session | HttpOnly cookie cho Identity/Kratos, frontend session memory/session theo cấu hình an toàn. |
| CORS | Gateway allowlist domain QTS; preflight trả 204; không duplicate ACAO; không wildcard production. |
| CSRF | Áp dụng với flow/cookie endpoint cần bảo vệ; token API dùng Bearer và CORS allowlist. |
| Headers | HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, CSP. |
| Secrets | Production dùng env/secret manager, không commit plaintext; bootstrap superadmin không lưu mật khẩu gốc. |
| Audit | Ghi login/logout/admin/permission/session/security event; retention cần phê duyệt. |
| Backup | Backup app DB/Hydra/Kratos, secrets tách riêng, restore drill bắt buộc trước Go. |

## XIV.12. Mô hình triển khai production

| Domain | Route | Backend/Container |
| --- | --- | --- |
| qtsgroup.vn | Marketing + leads API subset | web-prod + lead-service |
| portal.qtsgroup.vn | Portal SPA | portal-prod |
| sso.qtsgroup.vn | Identity UI + Hydra public endpoints + Kratos browser proxy | identity-prod, hydra, kratos, identity-bridge-service |
| hrm.qtsgroup.vn | HRM SPA | hrm-prod |
| api.qtsgroup.vn | Public API route allowlist | identity-admin-service, lead-service, attendance-service, hrm-service |

## XIV.13. Kiểm thử, nghiệm thu, vận hành thử

| Nhóm test | Mục tiêu | Ví dụ test case |
| --- | --- | --- |
| Unit/integration | Service logic, migration, security filters. | Maven tests, npm tests, oidc-client tests. |
| SSO smoke | Portal/HRM redirect, login, token, userinfo, launcher, logout. | Login HRM bằng superadmin, API 200, logout/login lại. |
| API security | 401/403/CORS/no-store/headers. | OPTIONS preflight, missing token, wrong role, wrong origin. |
| UAT | Nghiệp vụ HRM/Portal/Lead notification. | HR xem hồ sơ, admin nhận lead notification. |
| OAT | Deploy, backup, restore, health, rollback. | Build từng image, service healthy, Caddy reload after pass. |
| Performance | Baseline latency, resource usage trên VPS. | Login flow, employees API, launcher API under measured load. |
| Accessibility | Keyboard, focus, contrast, responsive. | WCAG 2.2 checklist. |

## XIV.14. Đào tạo và bàn giao

| Đối tượng | Nội dung đào tạo | Hình thức |
| --- | --- | --- |
| Người dùng cuối | Đăng nhập, Portal launcher, HRM basic, logout, đổi mật khẩu, bật MFA tùy chọn. | Tài liệu + demo. |
| HR/Admin | Quản lý hồ sơ, vai trò, quyền, app assignment, audit. | Workshop nghiệp vụ. |
| DevOps/SRE | Deploy, logs, health, backup/restore, Caddy, Docker, incident. | Runbook + thực hành. |
| Security | MFA policy, data classification, pentest, access review, audit retention. | Review checklist. |

# PHẦN XV. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Tổng mức đầu tư cần được lập bằng dự toán riêng, có căn cứ nhân sự, thời gian, hạ tầng, license, bảo mật, kiểm thử, đào tạo và vận hành. Tài liệu này cung cấp cấu trúc chi phí, không tự phê duyệt số tiền.

| STT | Khoản mục | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phát triển phần mềm | Frontend, backend services, Identity integration, HRM, Portal, Landing. | Cần estimate theo sprint/FTE. |
| 2 | Hạ tầng | VPS/cloud, database, storage backup, domain, TLS, monitoring. | Cần sizing chính thức. |
| 3 | Bảo mật | Security review, pentest, secret manager, logging/audit. | Bắt buộc trước production approval. |
| 4 | Đào tạo và bàn giao | Tài liệu user/admin/operation, UAT/OAT. | Cần kế hoạch training. |
| 5 | Vận hành năm đầu | SRE/support/maintenance/backup/incident. | Cần SLA/SLO/RPO/RTO. |

# PHẦN XVI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nền tảng QTS đã có định hướng kiến trúc đúng cho hệ sinh thái doanh nghiệp: Spring Boot microservices, Ory Kratos/Hydra, Portal/HRM/Identity tách ownership, PostgreSQL/Redis, Docker/Caddy và governance pack. Để chốt production-ready, cần hoàn thiện evidence và phê duyệt các quyết định còn mở.

## XVI.1. Các quyết định còn cần phê duyệt

| Mã quyết định | Nội dung | Owner đề xuất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Xác định system owner, security owner, data owner, operations owner. | Executive sponsor | Architecture Decision Required |
| ADR-002 | Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và data classification. | Security owner | Architecture Decision Required |
| ADR-003 | Phê duyệt chính sách MFA cho user thường, privileged, external, third-party. | Security + Identity | Architecture Decision Required |
| ADR-004 | Phê duyệt SLO/SLA/RPO/RTO. | SRE + Product | Architecture Decision Required |
| ADR-005 | Phê duyệt backup retention, audit retention và restore evidence. | Operations + Security | Architecture Decision Required |
| ADR-006 | Phê duyệt topology production dài hạn: VPS/VM/Kubernetes/cloud managed DB. | Platform/SRE | Architecture Decision Required |

## XVI.2. Kiến nghị

Không đưa production chính thức nếu P0 governance còn thiếu owner/evidence/risk acceptance.

Tiếp tục dùng Ory Kratos/Hydra đúng boundary; không đưa password flow vào Portal/HRM.

Ưu tiên hoàn thiện smoke test tự động cho SSO, Portal, HRM, API, CORS, logout và backup/restore.

Thực hiện pentest độc lập và accessibility audit trước khi công bố cho người dùng rộng.

Định kỳ access review, audit review và incident drill sau khi vận hành.

Kết luận: Dự án đủ cơ sở kiến trúc để tiếp tục hoàn thiện production readiness, nhưng chưa được coi là approved production release nếu thiếu phê duyệt và bằng chứng theo governance pack.